**Программа развития**

**Саморегулируемых организаций атомной отрасли на 2015 – 2016 годы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Обеспечение нормативного уровня компетентности системы СРО атомной отрасли. Развитие строительного комплекса атомной отрасли и совершенствование подрядных отношений.** |
|  | Формирование и утверждение Советом СРОАО Программы деятельности Комитета по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных отношений (КРСКАОПО) на 2015 – 2016 годы: | I кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | *Актуализация календарного тематического плана и доведение его до членов и заинтересованных лиц.* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Развитие инфраструктуры КРСКАОПО.* |  | Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение вовлечения в работу КРСКАОПО сторонних лиц и организаций. |  | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка и утверждение Советом регламента работы КРСКАОПО и его органов. |  | Исполнительная дирекция |
|  | Рассмотрение методик (в области проектирования, изысканий, строительства) проведения предквалификационных процедур, применяемых при выдаче квалификационных свидетельств для конкретного контракта. | III кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | *Анализ применяемых верификационных процедур на возможность их использования для новых задач.* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Разработка специальных верификационных процедур для выполнения новых задач.* |  | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка методологии организации работы с членами СРОАО и другими заинтересованными организациями по подготовке раздела конкурсной документации в части квалификационных требований к подрядным организациям. | Ноябрь 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | *Легитимность* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Техническая компетентность* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Финансовая устойчивость* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Деловая репутация* |  | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по внедрению классификаторов в практику работы ДЗО ГК «Росатом». | IV кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | *Специализации* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Персонал квалифицированные рабочие* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Персонал специалисты* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Материально-техническая база* |  | Исполнительная дирекция |
|  | Внедрение системного мониторинга площадок ГК «Росатом» на предмет легитимности подрядных организаций:  | постоянно | Исполнительная дирекция |
|  | *Мониторинг договорной деятельности членов СРО на соблюдение правил о договорах подряда;* |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Взаимодействие с отраслевыми застройщиками и генподрядчиками по формированию и актуализации подрядных альянсов.* |  | Исполнительная дирекция |
|  | Группировка организаций по специализациям. Определение интегрального потенциала СРО в разрезе специализаций. | IV кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка программы по совершенствованию подрядных отношений. Разработка предложений по составу требований к подрядным альянсам. | III кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка типовой формы консорциального соглашения. | IV кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по составу требований ГК «Росатом» к подрядным альянсам. | I кв. 2016 | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений в проект [ФЗ «О внесении изменений Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»](http://regulation.gov.ru/project/12511.html) и предложений по внесению изменений в ЕОСЗ ГК «Росатом» в связи с указанным законом. | III кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | Мероприятия по консолидации строительного комплекса: | IV кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | *создание Системы награждений по итогам работы за год, стимулирующей достижения высоких результатов членами СРО (СТРОЙ; ПРОЕКТ; ГЕО) при сооружении ОИАЭ;* |  | Исполнительная дирекция |
|  | разработка Положения о конкурсах; |  | Исполнительная дирекция |
|  | формирование перечня номинаций |  | Исполнительная дирекция |
|  | *организация проведения ежегодного конкурса.* |  | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка методических рекомендаций для создания СУП в рамках «Пилотного проекта СУП» на ЛАЭС-2». | I кв. 2015 | Исполнительная дирекция |
|  | Участие и экспертное обеспечение разработки и совершенствования отраслевой системы ценообразования при сооружении ОИАЭ. | постоянно | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по совершенствованию системы расчётов между заказчиками и подрядчиками при сооружении ОИАЭ. | постоянно | Исполнительная дирекция |
|  | Организация представительской деятельности. Рассмотрение перечня целевых выставок, форумов и др. | постоянно | Исполнительная дирекция |
|  | **Совершенствование нормативно-правового регулирования СРО** |  |  |
|  | Подготовка предложений по перечню видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствие с документами ЕАЭС. | 3 кв. 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка предложений по разработке Законопроекта о закупках в строительстве. | 4 кв. 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | Участие в подготовке предложений по доработке Законопроекта № 262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части установления субсидиарной ответственности СРО). | 2 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка предложений в разрабатываемые ГК «Росатом» документы, подготавливаемые в рамках реализации 347-ФЗ. | 2 кв. 2015 -1 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка предложений по модернизации и совершенствованию нормативной базы процедур отраслевых закупок. | 3 кв. 2016г. | Исполнительная дирекция |
|  | **Развитие надзорной деятельности отраслевых СРО** |  |  |
|  | Обеспечение контрольной деятельности в соответствии с требованиями законодательства:- обязательная проверка на соответствие требованиям к выдаче свидетельства -100%;- на соответствие требований стандартов СРО и правил СРО – не менее 30 % членов СРО.Проведение в 2015 г. 575 плановых проверок, из них:*выездных* - 143:«СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 97;  «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 33; «СОЮЗАТОМГЕО» - 13;*камеральных* -432:«СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 268; «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» -114; «СОЮЗАТОМГЕО» -50. | 2015 г.2016 г2015 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Совершенствование процесса проведения проверок путем применения разработанных и утвержденных методик, карт проверки:- совершенствование методики проведения комплексной проверки на площадке строительства ОИАЭ;- внедрение вновь разработанных методик-1;- внедрение карт проверок стандартов (для вновь принятых стандартов). | 2015 г.2015г. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Повышение квалификации сотрудников отдела технического надзора на курсах повышения квалификации. 2015 г. – 3 чел.2016 г. – 3 чел. | 2015 г.2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Проведение с сотрудниками отдела технического надзора научно-практических семинаров в ведущих учебных и научно-исследовательских центрах (МГСУ, НИИЖБ, ЦНИИТМАШ и др.). | Не менее 3 в год. | Исполнительная дирекция |
|  | Освоение специалистами отдела технического надзора смежной специализации по проверкам.2015 г. – 3 чел.2016 г. – 3 чел. | 2015 г.2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Развитие взаимодействия и координации по вопросам контрольной деятельности с организациями Госкорпорации «Росатом». Разработка системы (планов) взаимодействия с организациями, с которыми подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. | 2015 г.2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Внедрение программного модуля АИС СРО по обеспечению контрольной деятельности. | 2015 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка системы учета и анализа состояния охраны труда в организациях–членах СРО. |  2015 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Участие в разработке, согласовании, внесении изменений в нормативно-технические документы, разрабатываемые в рамках программ СРО. | 2015 г.2016 г | Исполнительная дирекция |
|  | **Развитие образовательного проекта СРО** |  |  |
|  | Развитие системы повышения квалификации руководителей и специалистов организаций – членов СРО в соответствии с Положением об организации дополнительного профессионального образования. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования руководителей, специалистов и линейного персонала в рамках Образовательного проекта:2015 год - 4000 чел.,2016 год - 4000 чел. | декабрь 2015г. декабрь 2016г. | Исполнительная дирекция |
|  | Формирование программного комплекса, обеспечивающего потребность в повышении квалификации (ПК) специалистов организаций - членов СРО и разработка на его основе перечней программ ПК на 2015-2016 годы. | в течение периода | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Разработка программного комплекса дополнительного профессионального образования (ДПО) для реализации Образовательного проекта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»:**- разработка Положения о программном комплексе ДПО, включая порядок его формирования, согласования, утверждения, внесение изменений;**- разработка программного комплекса ДПО, обеспечивающего повышение квалификации специалистов по основным видам изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ, осуществляемых при сооружении ОИАЭ;* *- подготовка программного комплекса для утверждения Советом СРОАО;**-актуализация программного комплекса по мере изменения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства* | *июнь 2015г.**июль 2015г.**сентябрь 2015г.**в течение периода* | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Формирование на базе Программного комплекса Перечня программ ДПО для проведения курсов повышения квалификации в рамках Образовательного проекта, включая:**- перечень программ, реализуемых за счет средств СРОАО;**- перечень программ, реализуемых за счет средств организаций-членов СРОАО.* | *август - сентябрь 2015г.* | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | Реализация программы повышения качества ДПО для руководителей и специалистов организаций - членов СРО. | в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Включение в учебные программы тематики, отражающей деятельность СРО: программы развития СРО на 2015-2016 г.г., правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске, применение стандартов СРО.* | январь - октябрь 2015г. | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Организовать и обеспечить актуализацию учебных программ повышения квалификации, реализуемых в рамках Образовательного проекта, учебно-методических и нормативных документов, материалов для заочного этапа обучения: 2015 год – не менее 20 программ; 2016 год – не менее 22 программ, в т.ч.:**строительно-монтажные работы:**2015 год – не менее 15 программ;**2016 год – не менее 15 программ;**проектные работы:* *2015 год - не менее 5 программ;**2016 год – не менее 5 программ;**изыскательные работы:**2015 год -1 программа;**2016 год -2 программы.* | в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Разработка Регламента о контроле усвоения слушателями материалов для самостоятельной работы на этапах заочного или дистанционного повышения квалификации.**Внедрение механизма контроля в практику курсов, реализуемых в рамках Образовательного проекта СРОАО.*  | октябрь 2015г.декабрь 2015г. | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Разработка Перечня программ ДПО, по которым целесообразно проводить более длительный курс повышения квалификации (свыше 72 часов).* | июль 2015 г. | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Проведение выездных проверок образовательного процесса повышения квалификации в учебных заведениях.* | в течение периода  | Исполнительная дирекция (ОСП, ОТН) |
|  | Разработка Положения о порядке планирования, организации и проведения выездных курсов повышения квалификации.  | август 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | Развитие практики реализаций различных форм повышения квалификации: |  | Исполнительная дирекция;Комитет по образованию |
|  | *проведение курсов повышения квалификации в ИПКиПК ИГЭУ по очной форме обучения (с отрывом от производства) без заочного этапа;* | апрель-ноябрь 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | *проведение дистанционного этапа курса повышения квалификации с использованием электронных ресурсов и дистанционных технологий на базе системы управления обучением образовательной платформы НОУ ДПО «ЦИПК Росатома».* | в течение периода  | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка регламентов прохождения слушателями дистанционного этапа курса повышения квалификации с использованием электронных образовательных ресурсов (по мере реализации новых курсов программ в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»). | февраль – май 2015г. | Исполнительная дирекция;Комитет по образованию |
|  | Реализация в 2015 году в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» четырех программ с дистанционным этапом курса повышения квалификации по строительно-монтажным работам. | февраль-ноябрь 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка расширенного перечня программ ДПО с дистанционным этапом курсов повышения квалификации, реализуемых в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» в 2015-2016 г. | октябрь 2015 г. | Исполнительная дирекция;Комитет по образованию |
|  | *Организация удаленной (дистанционной) формы обучения без отрыва от производства.* *Разработка регламента проведения курсов повышения квалификации по программам ДПО в форме дистанционного обучения. Определение необходимых организационных и технических условий и требований для реализации образовательными учреждениями дистанционной формы обучения.**Составление Перечня программ и выбор образовательных учреждений, на базе которых можно реализовывать курсы повышения квалификации по программам СРО атомной отрасли по дистанционной форме обучения.*  | в течение периодаиюль - август2015г.ноябрь 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | *Проведение выездных учебных курсов:* *- определение площадок строящихся ОИАЭ и мест дислокации организаций - членов СРО, где целесообразно и возможно осуществление ПК в форме проведения выездного обучения;* *организация выездного обучения.* | июль – ноябрь 2015г. | Исполнительная дирекцияКомитет по образованию,НОУ ДПО УЦПР |
|  | Организация профессиональной переподготовки руководителей и специалистов организаций – членов СРО в соответствии с Положением об организации ДПО. | по плану переподготовки | Исполнительная дирекция |
|  | *Формирование перечня руководителей и специалистов организаций, которые подлежат профессиональной переподготовки из-за несоответствия базового образования профилю занимаемой должности в области строительства.**Составления плана переподготовки.**Корректировка плана переподготовки по результатам надзорной деятельности и изменению информации в электронных паспортах организаций.* | март-июнь 2015 г.в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Организация и проведение аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО в соответствии с Положением по организации аттестации СРО атомной отрасли.  | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | *Построение механизма аттестации руководителей в Единой информационной системе СРО атомной отрасли. Организация и проведение аттестации руководителей через личный кабинет организаций.* | июнь 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | *Организация и проведение аттестации руководителей предприятий (должности уровня директор, главный инженер, их заместители):* *СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - по ежегодному плану-графику:**2015 г. – 400 чел., 2016 г. – 400 чел. СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - по ежегодному плану-графику:* *2015 г. – 75 чел., 2016 г. – 75 чел.* *СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - по ежегодному плану-графику:* *2015 г. – 50 чел., 2016 г. – 50 чел.* | согласно утвержден-ным планам-графикам | Исполнительная дирекция |
|  | *Разработка дополнительных тестовых заданий и актуализация существующей тестовой базы для аттестации руководителей (должности уровня директор, главный инженер, их заместители) организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».* | июнь –август 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | *Актуализация тестовых заданий для аттестации руководителей (должности уровня директор, главный инженер, их заместители) организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».* | июнь -август2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | *Организация аттестации руководителей организаций, занимающих должности уровня начальник управления (/отдела), главный инженер проекта, другие должности с соответствующим функционалом, члены аттестационных комиссий предприятий.*  | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Формирование плана проведения аттестации руководителей. Определение перечня должностей и количества руководителей, подлежащих аттестации.  | март 2015г.июнь 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка тестовых заданий. | сентябрь 2015 г. | Исполнительная дирекция Комитет по образованию |
|  | Проведение аттестации. | октябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | *Разработка типового положения об аттестации специалистов.* | август –сентябрь 2015г. | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Создание методики формирования реестра специалистов организаций, прошедших аттестацию.**Формирование реестра специалистов организаций, прошедших аттестацию.* | сентябрь 2015 г.сентябрь 2016 г. | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  | *Осуществление мониторинга прохождения аттестации специалистами организаций – членов СРО* | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Организация обучения квалифицированных рабочих по программам профессиональной подготовки.  |  | Исполнительная дирекция |
|  | *Развитие НОУ ДПО УЦПР, как базового центра подготовки квалифицированных рабочих СКАО.* *Организация обучение квалифицированных рабочих в НОУ ДПО «УЦПР»* | декабрь 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | *Определение потребности в квалифицированных рабочих в разрезе профессий. Развитие системы обучения квалифицированных рабочих в части новых профессий и форм организации обучения.* | декабрь 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | *Создание методики формирования реестра квалифицированных рабочих организаций.* | декабрь 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | **Развитие НОУ ДПО «УЦПР»** |  |  |
|  | **Учебная деятельность** |  |  |
|  | *Организация и проведение обучения по программам профессионального обучения квалифицированных рабочих:**2015г. – 2500 чел.**2016г. – 3000 чел.* | 2015г.2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Организация и проведение обучения по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов):**2015г. – 3000 чел.**2016г.* – *3000 чел.* | 2015г.2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Организация и проведение обучения безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте, обучения безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа:**2015г. – 2500 чел.**2016г. – 3000 чел.*  | 2015г.,2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Организация и проведение обучения по программе «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инструментом, применяемым при работе на высоте» с выдачей допуска к работе.**2016г. – 50 чел.* | 1 квартал 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Организация и проведение специального обучения по программе «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом» с выдачей допуска к работе.**2016г. – 50 чел.* | 1 квартал 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Организация курсов по обучению в области промышленной и экологической безопасности:**2015г. – 30 чел.**2016г. – 50 чел.* | 2015г.2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | **Организационная деятельность** |  |  |
|  | *Создание системы персонифицированного учета квалифицированного персонала, прошедшего обучение в НОУ ДПО «УЦПР».* | 3-4 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Разработка и внедрение «Программы обеспечения качества образовательного процесса в НОУ ДПО «УЦПР».* | 1 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства строительного комплекса атомной отрасли.* | 3 квартал 2015г.3 квартал 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Организация и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2015г.», «СТРОЙМАСТЕР-2016г.»* | Август 2015г.Август 2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | **Методическая деятельность** |  |  |
|  | *Актуализация УМК по программам профессионального обучения:* *2015г. – 22 шт.**2016г. – 10 шт.* | 2015г.2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Актуализация учебных программ ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов):**- по общестроительным работам:* *2015г. – 7 шт.**2016г. – 8 шт.**- по подготовке линейного персонала:* *2015г. – 4 шт.**2016г. – 5 шт.**- по изысканиям и проектным работам:* *2015г. – 4 шт.**2016г. – 5 шт.**Актуализация материалов для самостоятельного обучения (линейный персонал):* *2015г. – 4 шт.**2016г. – 5 шт.* | 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | *Разработка УМК по программам:**- «Требования безопасности при работе на высоте»;* *- «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инструментом, применяемым при работе на высоте»;**- «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом»* | 2015г.2016г.2016г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | **Развитие материально-технической базы** |  |  |
|  | УПК №1, г. Москва |  |  |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочного производства в соответствии с требованиями УМК. | 2 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководителей и специалистов в области изысканий, проектирования и строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК. | 2 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности в соответствии с требованиями УМК. | 2 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов электромонтажного профиля в соответствии с требованиями УМК. | 2 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | УПК №2, г. Нововоронеж |  |  |
|  | Разработка проекта модернизации Учебного полигона, предусматривающего создание условий для выполнения основных технологических операций при выполнении общестроительных, тепломонтажных, электромонтажный, пусконаладочных работ на высоте. | 2 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочного производства в соответствии с требованиями УМК. | 2 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности в соответствии с требованиями УМК. | *2 квартал 2015г.* | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководителей и специалистов в области изысканий, проектирования и строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК. | 2 квартал 2015г. | Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | **Программа развития****Центра технических компетенций атомной отрасли (ЦТКАО)****на 2015-2016 г.г.** |  |  |
|  | Деятельность Комитета по техническому регулированию СРО атомной отрасли (14 членов комитета). Подготовка программы деятельности Комитета, включающей: | 2015-2016 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Утверждение программ разработки НТД с ГК «Росатом», НОСТРОЙ, ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Росстандарт.* | III кв. 2015 г.III кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Подготовку программ разработки НТД в рамках соглашений с ОАО «СПбАЭП», ОАО «НИАЭП», ОАО «Атомэнергопроект» г. Москва, ОАО «Концерн Росэнергоатом» и другими предприятиями атомной отрасли.* | 2015-2016 гг. |  |
|  | *Организацию взаимодействия с Департаментом технического регулирования ГК «Росатом», с Управлением качеством Департамента развития производства ГК «Росатом», ОЦКС.* | 2015-2016 гг. |  |
|  | *Организацию взаимодействия с Национальным объединением строителей, Национальным объединением проектировщиков и инженерных изыскателей, Росстандартом, Ростехнадзором.* | 2015-2016 гг. |  |
|  | *Утверждение разработанных стандартов для принятия на общем собрании организаций-членов СРО атомной отрасли.* | I кв. 2015 г.;I кв. 2016 г. |  |
|  | Развитие деятельности Экспертного совета. | I-IV кв. 2015 г.I-IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Развитие Экспертного совета ЦТКАО с увеличением количества экспертов со 179 человек до 251 человека.:**инженерные изыскания – с 35 экспертов до 45 экспертов;**проектирование – с 72 экспертов до 110 экспертов;**строительство – с 72 экспертов до 96 экспертов.* | IV кв. 2015 г.IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Обеспечение проведения аттестации экспертов в Системе Росатомсертификация. | I-IV кв. 2015 г.I-IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Подготовка положения «Об экспертах Экспертного совета Центра технических компетенций атомной отрасли». | II кв. 2015 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организация и проведение выездного семинара Экспертного совета приуроченного ко «Дню эксперта - 2015». | I-IV кв. 2015 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организация и проведение 2-й ежегодной научно-практической конференции СРО атомной отрасли по стандартизации процессов сооружения объектов использования атомной энергии «АтомСтройСтандарт-2015». | III -IV кв. 2015 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Обеспечение утверждения Программы разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли на 2012-2020 гг. (230 стандартов) по разделам:- Инженерные изыскания при сооружении объектов использования атомной энергии (30 стандартов); - Проектирования объектов использования атомной энергии (89 стандартов); - Строительно-монтажные работы (СМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (65 стандартов);- Тепло-монтажные работы (ТМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (30 стандартов);- Электро-монтажные работы (ЭМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (16 стандарта);- Доведение Стандартов организации до уровня национальных стандартов (5 стандартов). | II кв. 2015 г.II кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка Стандартов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли, в рамках выполнения работ по Программе разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли на 2015 и 2016 год. | III-IV кв. 2015 г.III-IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Формирование Программы разработки совместных нормативно-технических документов ОАО «Концерн Росэнергоатом» и СРО атомной отрасли на 2015 – 2018 г.г. (16 стандартов + 22 технологических регламента). | III-IV кв. 2015 г.III-IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка совместных Стандартов СРО атомной отрасли и Национального объединения строителей: | IV кв.2015 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства, в том числе большепролётных, высотных и уникальных зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации»;* | IV кв. 2015 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Оформление отчётной документации при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов на ОИАЭ»;* | IV кв. 2015 г. |  |
|  | *Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Проект производства работ (ППР) на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий»;* | IV кв. 2015 г. |  |
|  | *Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы на ОИАЭ. Проведение входного контроля изделий и конструкций».* | IV кв. 2015 г. |  |
|  | Разработка преднациональных стандартов согласно решению ТК 322: | 2015 г. - IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Требования к саморегулируемым организациям, имеющим право выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»;* | 2015 г. - IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Требования к персоналу, осуществляющему работы по сооружению ОИАЭ».* | 2015 г. - IV кв. 2016 г. |  |
|  | Определение и обеспечение включения в сводный перечень по стандартизации ГК «Росатом» стандартов разработанных СРО атомной отрасли. | 2015 г. - IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка стандартов СРО атомной отрасли на систему технологических регламентов для производства строительно-монтажных работ на АЭС, в соответствии с Соглашением ОАО «Концерн Росэнергоатом» и СРО атомной отрасли по разработке технологических регламентов: | 2015 г. - IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Стандарт «Требования к составу и содержанию технологических регламентов на строительно-монтажные работы по АЭС с реактором типа ВВЭР-1000»;* | I кв. 2015 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Основные требования к технологиям сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ».* | 2015 г. - IV кв. 2016 г. |  |
|  | Организация работы системы по обеспечению внедрения стандартов для организаций-членов СРО атомной отрасли: | II кв. 2015 г.II кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *Приказ о внедрении Стандарта СРО в организации;* | II кв. 2015 г.II кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *назначение ответственного за исполнением данного приказа;* | II кв. 2015 г.II кв. 2016 г. |  |
|  | *информирование членов СРО о необходимости внедрении Стандартов;* | II кв. 2015 г.II кв. 2016 г. |  |
|  | *переработка стандарта «Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов»;* | II – III кв. 2015 г. |  |
|  | *разработка методики издания и направления официального документа членам СРО атомной отрасли.* | II кв. 2015 г.II кв. 2016 г. |  |
|  | Организация работы Комитета по инновационному развитию СРО атомной отрасли. Подготовка Программы деятельности Комитета, включающей: | 2015-2016 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *взаимодействие Комитета в рамках соглашений с ОАО «СПбАЭП», ОАО «НИАЭП», ОАО «Атомэнергопроект» г. Москва, ОАО «Концерн «Росэнергоатом» и т.д.;* | 2015-2016 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *взаимодействие Комитета с Дирекцией блока по управлению инновациями ГК «Росатом» и т.д.;* | 2015-2016 гг. |  |
|  | *взаимодействие Комитета с Национальным объединениям строителей;* | 2015-2016 гг. |  |
|  | *взаимодействие Комитета с МГСУ;* | III кв. 2015 г. |  |
|  | *разработка перечня наилучших доступных технологий в строительстве подлежащих применению в атомной отрасли.* | III-IV кв. 2015 г.III-IV кв. 2016 г. |  |
|  | Организация работы Комитета СРО атомной отрасли по качеству и метрологии при строительстве ОИАЭ. Подготовка Программы деятельности Комитета, включающей: | 2015-2016 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *формирование Программы разработки совместных нормативно технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли по производственной системе Росатома (ПСР);* | III кв. 2015 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *формирование технического задания на стандарт по обеспечению качества в ПСР.* | III кв. 2015 г. |  |
|  | Организация работы ПК 6 «Строительство атомной отрасли» при ТК 322 «Атомная техника». Подготовка Программы деятельности Подкомитета, включающей: | 2015-2016 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *подготовку предложений в программу разработки национальных стандартов ТК322 «Атомная техника» на 2015 г.;* | I кв. 2015 г.I кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | *мероприятия по разработке и согласованию стандартов, внесенных в программу разработки национальных стандартов ТК322 «Атомная техника» на 2015 и 2016 г.г.;* | 2015 г. – 2016 г. |  |
|  | *сбор предложений в программу разработки национальных стандартов ТК322 «Атомная техника» на 2016 г. от членов ПК6;* | III кв. 2015 г.III кв. 2016 г. |  |
|  | *подготовку предложений в программу разработки национальных стандартов ТК322 «Атомная техника» на 2016 г.* | IV кв. 2015 г.IV кв. 2016 г. |  |
|  | Наполнение и актуализация раздела по техническому регулированию на сайте СРО атомной отрасли. | 2015-2016 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка и реализация мероприятий для получения статуса экспертной организации по закупкам для СКАО. | II кв. 2015 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Подготовить предложения по выполнению ПСР. | 2015-2016 | Дирекция ЦТКАО |
|  | Проработать вопрос и подготовить предложений по импортозамещению. | 2015-2016 | Дирекция ЦТКАО |
|  | **Развитие единой информационной системы (ЕИС)** |  |  |
|  | Модернизация Личного кабинета Интернет-Портала СРО атомной отрасли: |  |  |
|  | *реструктуризация функций Личного кабинета и формирование рабочей среды работников исполнительной дирекции и организаций-членой СРО атомной отрасли;* | 2-3 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОИТиР) |
|  | *адаптация пользовательского интерфейса Личного кабинета Интернет-Портала к выполнению задач на каждом рабочем месте.* | 2-3 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОРиК, ОИТиР) |
|  | Модернизация Учетно-аналитической системы (УАИС) исполнительной дирекции СРО атомной отрасли: |  |  |
|  | *разработка и внедрение защищенного взаимодействия с организациями-членами СРО через WEB-интерфейс;* | 2 кв. 2015 г. – 3 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция(ОИТиР) |
|  | *организация VPN-каналов для доступа членов СРО к их профайлам в ЕИС* | 2 кв. 2014 г. – 4 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция(ОИТиР) |
|  | Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) исполнительной дирекции СРО атомной отрасли.  |  |  |
|  | *Автоматизация процессов документооборота:**- разработка регламента внутреннего электронного документооборота СРО;**- подготовка положения об электронном архиве (ЭА) отраслевых СРО.* | 1 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(АО, ОИТиР) |
|  | *Формирование электронного архива Электронных паспортов:**- подготовка Порядка создания, сопровождения и архивного хранения электронных паспортов (ЭП)**- внедрение электронного архива Электронных паспортов.* | 1-2 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(АО, ОИТиР) |
|  | Автоматизация технологических процессов исполнительной дирекции СРО атомной отрасли (ИД) в рамках УАИС: |  |  |
|  | *учет изменения размеров взносов в соответствии с Положением о взносах;* | 1 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОФиБУ, ОИТиР) |
|  | *технологические доработки процесса тестирования руководителей организаций;* | 1-2 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОСП, ОИТиР) |
|  | *доработки модуля учета и хранения документов организаций-членов СРО с целью обеспечения контрольной деятельности ИД;* | 2-3 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОТН, ОИТиР) |
|  | *доработка системы сбора заявок на повышение квалификации работников;* | 4 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОСП, ОИТиР) |
|  | *технологическое обеспечение Отдела организационного развития и координации.**Учет, проверка и хранение Электронных паспортов.* | 1-4 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОРиК, ОИТиР) |
|  | *автоматизация деятельности дисциплинарной комиссии;* | 1-2 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция(ОТН, ОИТиР) |
|  | *создание автономной системы обеспечения выездной проверки;* | 2-4 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция(ОТН, ОИТиР) |
|  | *разработка модуля УАИС и веб-интерфейса для Личного Кабинета по обучению рабочих;* | 1-2 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция(ОСП, ОИТиР) |
|  | *разработка WEB-интерфейса для электронного паспорта, интеграция с личным кабинетом организации и системой архивирования.* | 1-2 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция(ОРиК, ОИТиР) |
|  | Создание подсистем УАИС для НОУ «УЦПР» и ООО «ЦТКАО»: |  |  |
|  | *подготовка и утверждение технического задания;* | 3 кв. 2015 г. | НОУ «УЦПР»ООО «ЦТКАО»Исполнительная дирекция(ОИТиР) |
|  | *программирование, тестирование и внедрение в эксплуатацию подсистем.*  | 2016 г. по отдельному графику | Исполнительная дирекция(ОИТиР) |
|  | Обеспечение информационной безопасности: |  |  |
|  | *внедрение системы резервного копирования документов с рабочих мест исполнительной дирекции;* | 1кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОИТиР) |
|  | *обеспечение требований законодательства к обработке персональных данных. Подготовка и утверждение пакета организационно-распорядительных документов.* | 1-3 кв. 2015 г. | Исполнительная дирекция(ОИТиР) |
|  | **Информационная политика** |  |  |
|  | Создание и организация деятельности Комитета информационной политике. | В течение периода | Исполнительная дирекция СРО |
|  | *Развитие журнала «Атомное строительство» как официального СМИ и единой информационной площадки СКАО:**- привлечение к работе над журналом специалистов организаций-членов СРО;**- издание печатной версии дайджеста избранных материалов;**- сотрудничество с другими отраслевыми и корпоративными СМИ;* | В течение периода | Комитет по информационной политике;Исполнительная дирекцияСРО; |
|  | *формирование пула журналистов строительного комплекса атомной отрасли;* | 1 кв. 2016 г.  | Комитет по информационной политике;Исполнительная дирекция СРО |
|  | *создание единого информационного мониторинга строительного комплекса атомной отрасли.* | 2 кв.- 4 кв. 2015г. | Комитет по информационной политике;Исполнительная дирекция СРО |
|  | Разработка и внедрение единой системы комплексного информирования заинтересованных сторон о результатах деятельности СРО атомной отрасли:*-* определение постоянной номенклатуры публикуемой информации;- создание списков рассылки информационных сообщений;- автоматизация рассылки информационных сообщений;- интеграция системы информирования в УАИС СРО. | 2кв.2015г. – 2 кв. 2015г. | Исполнительная дирекция |
|  | Организация представительской деятельности СКАО: | В течение периода | Комитет по информационной политике;Исполнительная дирекция СРО |
|  | *определение перечня мероприятий для участия СКАО и форм такого участия, организация участия в отраслевых и внеотраслевых выставочных мероприятиях;* | В течение периода | Комитет по информационной политике;Исполнительная дирекция СРО |
|  | *создание системы внутрикорпоративных коммуникаций СКАО:**- разработка системы корпоративных ценностей;**- формирование бренда СКАО.**- разработка стандартов информационной открытости;**- изготовление представительских материалов СКАО;* | 3кв.2015г. – 2 кв. 2016г. |  |
|  | *определение условий и публикации перекрёстных ссылок портала СРО атомной отрасли, журнала «Атомное строительство» с информационными ресурсами членов СРО атомной отрасли;* | 4 кв. 2015г.В течение периода | Исполнительная дирекция СРО |
|  | *определение условий использования символики СРО атомной отрасли членами СРО атомной отрасли и обеспечение возможности такого использования.* | 2 кв.2015г.. | Исполнительная дирекция СРО |
|  | Создание постоянной рубрики о строительном комплексе атомной отрасли в корпоративных и отраслевых СМИ.  | 4 кв. 2015г.- 1 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция СРО; Комитет по информационной политике; |
|  | Организация мероприятий для средств массовой информации (пресс-туры, пресс-конференции, брифинги и т.д.) с целью информирования о деятельности строительного комплекса атомной отрасли. | В течение периода | Исполнительная дирекция СРО |
|  | Заключение соглашений о сотрудничестве между СРО атомной отрасли, а также их дочерними организациями и отраслевыми средствами массовой информации. | 4 кв. 2015г.- 2 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция СРО |